NOTULEN RAPAT SARANA DAN PRASARANA

| Rapat | Koordinasi Sarana dan Prasarana (Sarpras) |
| --- | --- |
| Hari / Tanggal | [isi] |
| Waktu | 07.42 – 08.31 WIB |
| Tempat | [isi] |
| Peserta | Tim Sarpras dan pihak terkait (disebut dalam rekaman: Ustad Haris, Ustad Saidi, Ustad Wahid, Pak Helmi) [lengkapi] |

Ringkasan

Rapat membahas status pengadaan, listrik, AC, perbaikan perangkat IT, dan penyebab lambatnya realisasi permintaan. Poin utama: nomor PO dipertahankan agar bisa dievaluasi, pembelian AC dibatasi pada kebutuhan urgent sampai RAPBS berlaku, laptop diprioritaskan di atas printer, dan keterlambatan pengadaan dieskalasi sesuai prosedur.

Pembahasan dan Keputusan

| No | Topik | Pembahasan | Keputusan / Tindak Lanjut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nomor PO | - PO no. 58 (keramik, meja kantin, dinding kaca, penutup, kursi kantin) diajukan ulang tanggal 10 dengan nomor berbeda. - Pergantian nomor memutus riwayat sehingga durasi realisasi sulit dievaluasi. | - Nomor PO dipertahankan bila hanya format yang berubah. - Penambahan barang dibuat PO terpisah. |
| 2 | Listrik | - Tidak ada kendala; PLN menyatakan tegangan normal. Cek teknisi terakhir 21 September normal. - Listrik sering mati diduga karena lonjakan beban saat siang terik. | - Ganti MCB lama (termasuk ruang meeting). - Hubungi PLN untuk memastikan penyebab. |
| 3 | AC | - Rencana pembelian 3 unit (1 TK, 2 SD). Usulan tambahan ditolak karena anggaran Oktober–Desember terbatas dan RAPBS tahun depan belum berlaku. - Biaya cuci: 1–1,5 PK ± Rp80.000; 2 PK ± Rp100.000; cassette ± Rp350.000. Harga sebelumnya tidak dikonfirmasi di awal pekerjaan. | - Hanya ganti AC yang urgent/darurat. - Cari pembanding minimal 2 vendor servis AC dan minta harga sebelum pekerjaan dimulai. |
| 4 | Kecepatan pengadaan | - Target realisasi maksimal 1 bulan. - Melalui Ust Haris: Sarpras menghubungi Pak Maman, namun Pak Maman baru mengerjakan setelah ada approval Ust Haris (PO masuk dan dikonfirmasi). Ust Haris merespons cepat sehingga realisasi cepat (paling lama sekitar 2 minggu). - Melalui Ust Hakim: vendor tidak diketahui Sarpras karena bukan Pak Maman, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti langsung. Penyebab lamanya proses belum diketahui; permintaan seperti meja kantin berjalan sejak Agustus dan belum selesai. | - Tanyakan ke Ust Hakim / Pengadaan siapa vendor yang menangani dan apa kendala keterlambatannya. - Sampaikan kronologi permintaan (tanggal pengajuan) saat menanyakan. - Eskalasi ke Kepala Sekolah / Divisi Pengadaan bila tidak selesai. - Tidak ada pihak yang disalahkan; ikuti prosedur. |
| 5 | Tali / jaring | - Ukuran/diameter tali kurang sesuai; pengajuan sudah berulang (Mei, Juni, Agustus) namun menunggu anggaran RAPBS. | - Beli dan pasang sendiri (± 1 minggu). - Cek ulang diameter tali. |
| 6 | Printer | - 3 printer selesai diperbaiki, total Rp1.115.000 (sebelumnya Rp600.000 untuk kasus serupa). - Teknisi baru menjemput/mengantar dan cepat (diambil tgl 7, diantar tgl 9). | - 3 printer lain dan remote TV ditunda. |
| 7 | Laptop & perangkat hilang | - 4 laptop tidak bisa booting; kemungkinan install ulang, lisensi Windows dicek dulu. - 2 laptop dan 2 tablet hilang; unit layak pakai sekitar 8 dari kebutuhan 11. | - Prioritaskan laptop untuk kegiatan Oktober. - Telusuri perangkat hilang dan informasikan ke guru. |
| 8 | Lain-lain | - Pemasangan stiker elektronik belum ada progres (teknisi penuh jadwal). - Booking sudah online dan bisa diakses dari rumah. | - Kebutuhan didata; sebagian barang inden. - Pertemuan lanjutan: Rabu pukul 14.00. |

Catatan: Disusun dari transkrip otomatis yang kualitasnya rendah; nama, angka, dan nomor PO mohon diverifikasi. Bagian bertanda [ ] belum tersedia di rekaman.

| Mengetahui, (................................) | Notulis, (................................) |
| --- | --- |